Informe de cumplimiento

Luis Diego Umaña Acuña

| Periodo |  | Del 27 de abril al 30 de abril del 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lunes |  | Agente IA para evaluación de licitaciones en Claude Projects Operativo Se creó un agente de IA dentro de la función Proyectos de Claude, entrenado para determinar si una licitación es viable para Deinsa o si algún punto la descalifica. Se probó con proyectos anteriores y funcionó correctamente. Se evaluó previamente el Gem de Gemini para esta tarea, pero fue descartado por quedarse corto en análisis complejos y confundir proyectos entre sí. Decisión tomada: Claude es la herramienta correcta para este agente. Impacto directo: reducción drástica del tiempo invertido en análisis de elegibilidad de licitaciones. Detección y corrección de consumo excesivo en API de Gemini — OpenClaw Resuelto Se detectó que la API de Gemini consumió $10 USD en apenas 4 días. Mediante análisis de logs de terminal con apoyo de IA, se identificó una tarea programada que se ejecutaba cada 30 minutos de forma innecesaria. La tarea fue eliminada. Lección aplicada: los logs de OpenClaw son el instrumento correcto para auditar costos de API y deben revisarse ante cualquier consumo inusual. Análisis de videos técnicos enviados por Dennis Alvarado Completado Se analizaron seis recursos compartidos. Prioridad inmediata para Deinsa: (1) Claude + N8N — Claude genera flujos JSON listos para importar en N8N desde instrucciones en lenguaje natural, aplicable de inmediato para automatizar reportes y correos sin programador; (2) Uso avanzado de Claude y ahorro de tokens — buenas prácticas de prompting y técnicas como editar mensajes, usar /clear y /compact para controlar costos de suscripción. Para explorar después: Claude + Playwright (agentes web), MCP para conectar N8N con Claude (pendiente investigar), programación asistida con Claude. Demo de OpenClaw con equipo comercial En seguimiento Se presentaron las funcionalidades de OpenClaw al equipo comercial. Casos de uso identificados: para Agustín, envío de correos automatizados sin detección como spam; para Katherine, automatización de envíos e información operativa. Se levantó la oportunidad de conectar OpenClaw con Bitrix para facilitar seguimiento de negociaciones vía Telegram o WhatsApp. Pendiente: investigar el método de integración OpenClaw–Bitrix y presentar propuesta técnica. Investigación sobre bases de datos vectoriales En progreso Se profundizó en el funcionamiento del modelo actual: Pinecone + N8N, donde la consulta del usuario se convierte en un vector que recupera los 6 resultados de mayor similitud semántica para que la IA construya la respuesta. Se evaluaron alternativas a Pinecone, investigación aún abierta. Marco solicitó espacio el viernes para resolver consultas técnicas sobre este tema. |  |  |
|  | Martes |  | Instalación de OpenClaw para Agustín Bloqueado Se realizó el backup de skills y archivos del OpenClaw principal y se instalaron en el entorno de Agustín. Sin embargo, la conexión con Telegram quedó bloqueada por ClientShield. Se coordinó con Olman para crear una excepción en el dominio de OpenClaw. Los archivos quedaron subidos pero el agente no quedó funcional. Pendiente: confirmar que Olman habilitó la excepción y retomar la activación. Revisión del SharePoint de Deinsa — Material para agente IA Completado Josua compartió acceso al SharePoint corporativo con documentación institucional bien organizada. Se identificó material de capacitaciones internas directamente útil para enriquecer la base de datos vectorial del agente de soporte de primer nivel. Material identificado y listo para el siguiente ciclo de reentrenamiento. Auditoría y mapeo de cuentas Bitrix — Consultoría de orden interno En análisis Se realizó un mapeo completo de cuentas y subcuentas de Bitrix24. Se identificaron cinco cuentas principales con múltiples instancias, varias sin negociaciones registradas. La cuenta b24-a5i3ym concentra la información relevante de Katherine y aproximadamente 20,000 negociaciones históricas. Decisión tomada: no eliminar nada por el momento; ordenar roles, usuarios, permisos y pipelines de forma progresiva. La naturaleza de este trabajo es de consultoría interna. Próximo paso: definir con el equipo comercial la estructura de pipelines correcta. Las cuentas son las siguientes: cuenta de capitalhumano@deinsaglobal.com - ID: b24-a5i3ym.bitrix24.es Es la información que tiene Katherine - ID: b24-z0cz6e.bitrix24.es Cuanta administradora sin negociaciones cuenta de Kangulo@deinsaglobal.com - ID: b24-1tr07i.bitrix24.com Cuanta administradora sin negociaciones - ID: b24-a5i3ym.bitrix24.es Es la información que tiene Katherine - ID: b24-ger1fh.bitrix24.es Cuanta administradora sin negociaciones cuenta de sales@deinsaglobal.com - ID: b24-a5i3ym.bitrix24.es Es la información que tiene Katherine - ID: b24-m3adqt.bitrix24.co Cuanta administradora sin negociaciones cuenta de cba@deinsaglobal.com - ID: b24-a5i3ym.bitrix24.es Cuenta que tiene todas las negociaciones unas 20 mil en total Cuenta de info@deinsaglobal.com cuenta super administrador - ID: b24-a5i3ym.bitrix24.es Cuenta que tiene todas las negociaciones unas 20 mil en total |  |  |
|  | Miércoles |  | Demo de Delphos con INDER — Resultado: estudio de mercado próximo En espera Se realizó la demo de Delphos ante el INDER, conducida por Dennis Alvarado y Marco. El representante del INDER comunicó que en los próximos días sacarán un estudio de mercado formal. Indica interés sin compromiso aún. Pendiente: dar seguimiento al momento en que se publique el estudio de mercado para asegurar participación oportuna de Deinsa. Cierre del QA del instalador de Delphos Cerrado Se completaron todas las pruebas de QA del instalador pendientes. Previo al cierre se sostuvo reunión con Johel para resolver las consultas técnicas que bloqueaban los últimos pasos. Los resultados y evidencias de los errores encontrados fueron enviados por correo a Josua y Johel. Actividad cerrada formalmente. Activación del OpenClaw de Agustín — Configuración completa Operativo Se resolvió el bloqueo del martes y se configuró correctamente el OpenClaw de Agustín con todas las skills y paquetes necesarios. Alcance definido: uso 100% comercial — envío de correos, publicaciones, campañas de marketing y automatización de tareas operativas para reducir carga manual en el área comercial. Análisis de licitaciones con agente IA — Dos descartadas Cerrado Se analizaron dos licitaciones con el agente creado en Claude. ID 2403-36-LR26 (Municipalidad de Peñalolén, Chile): descartada por exigir integraciones con organismos chilenos y cumplimiento de legislación local donde Deinsa no tiene experiencia ni referencias. ID 734-26-LE26 (Servicio de Salud Aysén, Chile): descartada porque el presupuesto disponible no cubre el costo real de un profesional dedicado por 12 meses. Decisiones documentadas y fundamentadas. |  |  |
|  | Jueves |  | Reorganización de Bitrix En progreso Se intervino el pipeline Delphos Funciona: contactos de bancos en Panamá agregados en 2024 sin seguimiento se movieron a columna Contactar. Se creó columna Contacto inicial automático para recibir archivos Excel de Agustín gestionados por Katherine. El pipeline General con ~20,000 negociaciones históricas se mantiene intacto. Se identificó que las automatizaciones avanzadas en Bitrix requieren el plan superior (~$1,000 USD/año). Plan de acción: contactar a Bitrix para negociar acceso a esa funcionalidad, ya que sin ella la integración con N8N, OpenClaw y MCPs queda bloqueada. Plan de Acción Comercial — Mercado República Dominicana Entregado Se elaboró un plan de acción comercial detallado para el mercado de República Dominicana, basado en la investigación de Dennis Alvarado sobre el marco regulatorio NORTIC y el índice ITICGE público. El documento fue enviado por correo. Entregable completado. Reunión con Marco — Automatización de carga de presupuestos INS Pendiente técnico La reunión tenía dos objetivos: resolver consultas sobre base de datos vectorial y poner en producción la automatización de carga de presupuestos para el INS. Por problemas técnicos surgidos en la sesión, únicamente se abordó el segundo punto. Las pruebas de carga de presupuesto resultaron correctas. Pendiente: el inicio de sesión quedó apuntando al servidor Delphos N en lugar del configurado por Marco. Próximo paso: reproducir en entorno local e instalar en el servidor correcto. Las consultas sobre base de datos vectorial quedaron postergadas y deben reagendarse. |  |  |

### Resolución de observaciones de la semana pasada

Obs. 1 — Migración OpenClaw

"¿Quedó 100% funcional? Necesito métricas, no solo 'se migró'."

R/ Sí, quedó 100% funcional. Se validó la conexión con Gemini, la ejecución de skills y la estabilidad del entorno. Para futuros cambios de infraestructura se incluirán métricas comparativas en el reporte.

Obs. 2 — QA instalador de Delphos

"¿Cuántos bugs? ¿Los documentó? Necesito el reporte de hallazgos."

R/ Los hallazgos fueron documentados y enviados por correo a Josua y Johel. Esta semana se trabajó en una actualización del instalador; el reporte actualizado con bugs, severidad y estado se adjuntará como anexo.

Obs. 3 y 4 — Error de volumen en el agente de primer nivel

"¿Cuántos bugs abiertos hay? ¿Cuándo se corrige?"

R/ El error fue corregido. Era un nodo de N8N que no estaba ejecutándose correctamente; una vez identificado y reiniciado, el agente opera sin fallas. No hay bugs abiertos pendientes en este componente.

Obs. 5 — Automatización de correos vía Telegram

"¿Solución temporal o permanente? ¿Por qué Telegram?"

R/ Es una iniciativa proactiva, no una solución de emergencia. Telegram se utiliza como interfaz de control del agente OpenClaw porque permite dar instrucciones en lenguaje natural desde cualquier dispositivo. El objetivo es automatizar el envío de correos comerciales para apoyar al equipo, reduciendo trabajo operativo.

Obs. 6 — Resultado de presentación CEN-CINAI

"¿Quedaron interesados? ¿Hay siguiente paso con fecha?"

R/ Katherine está dando seguimiento al prospecto. Se confirmará con ella el nivel de interés y el próximo paso concreto para incluirlo en el reporte de esta semana.

Obs. 8 — Guiones con formato profesional

"Era compromiso de la semana anterior. ¿Están listos sí o no?"

R/ Aún que no se trabajó directamente con este punto, en las reuniones que hemos tenido en estas últimas dos semanas se han tomado muchas notas al respecto para estar totalmente preparado para brindar una demo de Delphos, de igual manera voy a estar profundizando más la siguiente semana en practicar, practicar y más practicar. Con base a hacerlo muchas veces, por repetición, el área de experto incrementa.

Obs. 9 — Configuración de Bitrix

"La semana pasada era compromiso. No veo mención."

R/ Esta observación no aplica al periodo señalado. El trabajo en Bitrix inició esta semana, no la anterior, por lo que no existía compromiso previo sobre este punto.

### Pendientes

* Continuar enfoque principal de OpenClaw e innovación de la IA

* Integrar el agente de primer nivel con OpenClaw

* Resolver bloqueo técnico en inicio de sesión del servidor Delphos N (reunión pendiente con Marco)

* Confirmar con Bitrix la disponibilidad de automatizaciones en el plan actual

* Dar seguimiento al estudio de mercado del INDER

* Retomar consultas sobre base de datos vectorial con Marco